Київська  районна в  м. Полтаві  рада

Виконавчий  комітет

Р І Ш Е Н Н Я

⌐        		   ¬

Від 	25.09.2015									№ 252

Про підготовку житлового

та соціально-побутового фондів

району до експлуатації

в осінньо-зимовий період

2015 – 2016 років

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови районної ради з питань діяльності виконавчого органу Ляшка І.І. про стан підготовки житлового та соціально-побутового фондів району до експлуатації в осінньо-зимовий період 2015 – 2016 років, виконком Київської районної в м. Полтаві ради відзначає, що працівниками комунальної сфери,  установ, організацій і підприємств усіх форм власності вжиті заходи по підготовці вищезазначених об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період. У підготовчому періоді були виконані значні обсяги робіт по ревізії і ремонту запірної арматури у підвалах житлових будинків, повної чи часткової заміні ділянок труб холодного та гарячого водопостачання, заміні і ремонту бойлерів, налагодження нормальної роботи каналізаційних мереж, перевірки та прочищення вентиляційних каналів, профілактичного ремонту електрощитових та таке інше. В основному житлові будинки відомств, ЖБК, ОСББ готові до прийняття теплоносія, а відомчі котельні в технічному плані до його надання.

Основними проблемними питаннями, які залишаються на початку опалювального сезону є:

- борги перед газотрейдерами відомчих котелень за спожитий газ: ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод" (Одаренко К.Ю.)- у сумі 900,0 тис. грн., ДП "Комунальник" (Руденко І.Ю.) – 99, 0 тис. грн.;

- борги перед ОВКПТГ за теплопостачання: КП " Полтавська бавовно-прядильна фабрика" (Болтік С.М.) в сумі майже 132,0 тис. грн. за опалення у гуртожитках по вул. Пушкіна, 108,110, КП "Полтавський м’ясокомбінат"( Буймистер Д.І.) опалення у гуртожитку по вул. Павленківській,18 в сумі 89,4 тис. грн. ;

З метою забезпечення стабільної та безперебійної роботи житлово-комунальних підприємств, належного функціонування об’єктів соціальної та транспортної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, виконком Київської районної в м. Полтаві ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію заступника голови районної ради з питань діяльності виконавчого органу Ляшка І.І. про підготовку житлового та соціально-побутового фондів до експлуатації в осінньо-зимовий період 2015-2016 років прийняти до відома.

2. Районному штабу (Ляшко) забезпечити завершення підготовки житлового фонду житлово-експлуатаційних організацій, підприємств і установ усіх форм власності до початку опалювального сезону.

- підвищити оперативний вплив та контроль за роботами щодо підготовки ОСББ та ЖБК до функціонування у зимовий період;

- до 15.10.2015 завершити підготовку об’єктів житлового та соціально-побутового фондів до роботи в осінньо-зимовий  період;

- до 01.10.2015 спільно з управлінням житлово-комунального господарства (Сінельнік) відпрацювати маршрути руху снігоприбиральної техніки, яка залучається до роботи від підприємств району.

3. Районному штабу (Ляшко) провести нараду з керівниками відомчих житлово-експлуатаційних дільниць, головами ОСББ, які мають заборгованість перед газотрейдерами та ОВПТГ " Полтаватеплоенерго".

4. Рекомендувати начальникам 3-го та 4-го теплових районів ОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" (Бородавка В.В., Старов В.В.) до початку опалювального сезону разом з керівництвом ГЖЕДів, головами ЖБК та ОСББ закінчити ремонтні роботи, випробування та налагодження внутрішніх тепломереж, котелень, теплопунктів, бойлерних та елеваторних вузлів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради з питань діяльності виконавчого органу, начальника районного штабу з підготовки до зими Ляшка І.І.

Голова районної ради                                                                   С. Тригубенко